|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Название сервиса | Краткое описание задачи | Срок выполнения |
| 1 | Завгородний Олег | История посещений и управления записями | Создать репозиторий на GitHub;  Изучить настройки сервера Nginx;  Написать миграцию;  Разработать модель данных;  Сделать Bff; | 15.03.24 |
| 1 | Голощапов Егор | Сервис врача | Создать репозиторий на GitHub;  Изучить настройки сервера Nginx;  Создать модель данных;  Изучить миграцию и написать ее | 15.03.24 |
| 1 | Никитина Ирина | Настройки пользователя | Создать репозиторий на GitHub;  Изучить настройки сервера Nginx;  Повторить навыки работы с бэкенд;  Создать модель данных;  Изучить миграцию и написать ее | 15.03.24 |
| 2 | Завгородний Олег | История посещений и отмена записи | Создать БД и подключить к серверу; Разработать модель данных;  Отправить PR на Code Review сокоманднику; | 12.04.24 |
| 2 | Голощапов Егор | Поиск врача и запись на приём | Создать БД и подключить к серверу; Разработать модель данных;  Отправить PR на Code Review сокоманднику; | 12.04.24 |
| 2 | Никитина Ирина | Настройки пользователя | Создать БД и подключить к серверу; Разработать модель данных;  Отправить PR на Code Review сокоманднику; | 12.04.24 |
| 3 | Завгородний Олег | История посещений и отмена записи | Разработать API и бизнес-логику;  Создать логику для загрузки данных с внешних источников;  Провести тестирование и отправить на code review сокоманднику; | 10.05.24 |
| 3 | Голощапов Егор | Поиск врача и запись на приём | Разработать API и бизнес-логику;  Провести тестирование и отправить на code review сокоманднику; | 10.05.24 |
| 3 | Никитина Ирина | Настройки пользователя | Разработать API и бизнес-логику;  Провести тестирование и отправить на code review сокоманднику; | 10.05.24 |
| 4 | Завгородний Олег | Поиск врача и запись на приём  История посещений и отмена записи | Изучить методы контейнеризации приложения;  Провести контейнеризацию своего сервиса;  Провести общее тестирование проекта; | 7.06.24 |
| 4 | Голощапов Егор | Поиск врача и запись на приём | Изучить методы контейнеризации приложения;  Провести контейнеризацию своего сервиса;  Провести общее тестирование проекта; | 7.06.24 |
| 4 | Никитина Ирина | Настройки пользователя | Изучить методы контейнеризации приложения;  Провести контейнеризацию своего сервиса;  Провести общее тестирование проекта; | 7.06.24 |